南雄市全域基础地理数据采集及系统

建设项目监理服务

竞争性磋商文件

项目编号：SY21CS012

广东盛远招标有限公司

2021年3月5日

目    录

第一部分  报价邀请函	2

第二部分  采购项目内容	6

第三部分  响应供应商须知	28

第四部分  合同书格式	43

第五部分  响应文件格式	46

第一部分

报 价 邀 请 函

# 报价邀请函

# 各供应商：

广东盛远招标有限公司受南雄市自然资源局的委托，对南雄市全域基础地理数据采集及系统建设项目监理服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目编号：SY21CS012

二、采购项目名称：南雄市全域基础地理数据采集及系统建设项目监理服务

三、采购预算金额：¥1,100,000.00

四、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) ：

| 序号 | 名称 | 数量 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南雄市全域基础地理数据采集及系统建设项目监理服务 | 1项 | 合同签订后18月 |

注：1、供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏，将导致响应无效。

2、投标最终报价超过采购预算金额为无效响应。

3、本项目属于政府采购项目。

4、需要落实的政府采购政策：

①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

④《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

⑤《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

五、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录；

5、供应商须具备测绘行政主管部门颁发的有效甲级《测绘资质证书》，专业范围须同时包括：工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程；

6、本项目不接受联合体投标。

六、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价：

1、获取磋商文件时间：2021年3月5日至2021年3月12日（节假日除外）上午9：00—12：00；下午14：30—17：30（北京时间）；

2、获取磋商文件地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼广东盛远招标有限公司（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）；

3、购买磋商文件时须携带以下资料：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）。

备注：为了提高效率，供应商自行到我公司网站“http://www.gdsyzb.cn/”下载“磋商文件”及“报名表格”，填写“报名表格”后打印并与以上资料一并携带购买磋商文件。

4、磋商文件售价：人民币300元/套（售后不退）

5、获取磋商文件方式：

(1）现场报名购买。

七、递交磋商响应文件时间：2021年3月16日下午14：30—15：00（北京时间）

八、磋商响应文件递交截止时间：2021年3月16日下午15:00（逾期的磋商响应文件恕不接受）

九、磋商响应文件递交地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十、磋商时间：2021年3月16日下午15:00（北京时间）

十一、磋商地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十二、有关此次磋商公告之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式查询：

1、采购人或联系人：卢先生

电话：0751-3822401

联系地址：韶关市南雄市雄中路415号

2、采购代理机构联系人：张芝、张莉莉

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

邮    箱：guangdongshengyuan@126.com

3、采购活动监管部门：南雄市财政局

监管部门联系电话：0751-3822497

广东盛远招标有限公司

# 2021年3月5日

第二部分

采 购 项 目 内 容

一、采购项目技术参数及要求：

（一）采购项目背景

一）南雄市基础地理信息数据现状

基础地理信息数据现状基础地形测绘工作是经济社会发展和国防建设的一项基础性工作，测绘成果是国民经济和社会发展的基础性、战略性资源，是全面准确掌握地区国土空间概况，提高管理决策水平的重要手段。我市目前掌握的地理信息数据中，大部分地区的地形图数据还停留在上世纪八十年代国家下发的1：10000的纸质地形图图件上，这类数据成图时间距今已有40年之久，现势性不强，存在坐标系统与现有国家标准不匹配，精度指标满足不了要求，在计算机上无法直接使用等问题，给自然资源管理工作和空间规划带来极大的不便。

在数据内容上，地形图数据主要分两部分：一部分是城镇地区的地籍调查和征地等需要测绘的大比例尺地形数据；另一部分是上级下发的覆盖全市范围的1：10000的地形图数据，该数据是1980年左右广东省测绘局调绘的纸质版地形图，使用1954北京坐标系和1956年黄海高程系，等高距为10米。南雄市目前拥有的影像数据是省国土厅于2015年为了农经权发证需要而航飞的正射影像数据，该数据分辨率为0.2米，基本能满足地表地物判读的需要，但由于我市近年来发展迅猛，地表变化较大，该数据已存在现势性不强的问题。

南雄市从“统一标准、一图多用”等方面着手，为了保证影像数据的现势性为比例尺数据的全覆盖，有必要实施采用航空摄影测量的方法开展市域全要素基础测绘项目，以保证空间规划一张图、自然资源确权登记等自然资源管理工作对基础数据的需要。

二）政策背景

1、生态文明建设对自然资源信息化建设提出了更高要求

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。党的十九大把生态文明建设提升为中华民族永续发展的千年大计，提出必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理。自然资源是生态文明建设的空间场所和主阵地，建立统一的国土规划和空间用途管制，开展自然资源开发利用和生态修复保护是生态文明建设对自然资源信息化提出的新的需求和挑战。

乡村振兴战略是习近平总书记2017年10月18日在党的十九大报告中提出的战略，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。2018年9月，中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》。本规划以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指导，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，对实施乡村振兴战略作出阶段性谋划，分别明确至2020年全面建成小康社会和2022年召开党的二十大时的目标任务，细化实化工作重点和政策措施，部署重大工程、重大计划、重大行动，确保乡村振兴战略落实落地，是指导各地区各部门分类有序推进乡村振兴的重要依据。生态文明的建设需要信息化的支撑，因此对自然资源信息化的建设提出了更高的要求。

2、落实自然资源部关于国土空间规划“一张图”建设和现状评估的工作要求

2019年7月18日，自然资源部办公厅印发《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（以下简称“通知”），明确在统一形成国土空间一张现状底图的基础上，建立国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”，开展国土空间开发保护现状评估工作。《广东省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》(粤自然资函〔2019〕1945号)要求，各地要根据《通知》要求，以第三次全国国土调查成果为基础，加快整合形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图，用于支撑国土空间规划编制。同时，要按照《国土空间规划“一张图”建设指南》(试行)的要求，进一步完善已有的国土空间基础信息平台，于2020年底前建成市、县各级平台。另外，各地要按照《市县国土空间开发保护现状评估技术指南》(试行）的要求，抓紧组织开展市级和县级国土空间开发保护现状评估工作，于2019年11月20日釆用光盘介质将评估成果离线上报省厅。自2020年起，每年的评估工作应于当年9月底前完成。因此建立国土空间“一张图”平台，是对自然资源部《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》工作要求的有效落实。

3、省自然资源厅“土十条”的工作部署

为贯彻落实省委、省政府关于加快推动广东省革命老区、原中央苏区振兴发展以及民族地区高质量发展的工作部署，省自然资源厅7月29日近日从优化国土空间布局、强化自然资源供给、支持特色产业发展、显化自然资源价值、推进生态保护与修复五个方面研究出台十条措施（以下简称“土十条”）全力助推老区苏区和民族地区加快发展。“土十条”涉及到国土空间规划编制、村庄规划编制实施、保障用地指标、充分保障用林指标、支持发展休闲农业和乡村旅游、深化南粤古驿道保护利用、鼓励发展林下经济、加快推进垦造水田和农村土地整治、优先支持农村拆旧复垦和全面推进地区国土空间生态修复等。

4、把握粤港澳大湾区建设的历史机遇在中国面向未来的新的区域布局中,粤港澳大湾区是非常重要的战略部署全会要求，要充分认识粤港澳大湾区建设的初心使命，自觉扛起全面融入和服务大湾区建设的政治担当。韶关市委十二届十次全会认真分析韶关市融入和服务大湾区建设面临的新形势新任务，立足以生态为特色优势融入大湾区建设，建设生态绿色发展高地的定位，提出了全力筑牢粤北生态屏障，创造条件坚定推进“广韶同城”融合发展战略。全会强调，南雄要把握好三个重点。一是要紧扣北部生态发展区的定位，认真贯彻落实习近平总书记的生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把生态优先、绿色发展贯穿到经济社会建设的全过程、各方面。二是要突出融入和服务的主题，要主动融入，在交通基础设施建设上与大湾区互联互通，在产业发展上与大湾区共建共融，在体制机制上与大湾区融合发展，在科技创新上与大湾区协同，在营商环境上与大湾区接轨。还要主动服务，根据“湾区所需”发挥“南雄所能”，找准抓手，把自身优势产品和优质服务输送到大湾区大市场中去。三是要发挥特色和优势的作用，以生态为特色优势融入大湾区建设，把姓氏文化优势转化为发展优势，借助老区苏区振兴发展的政策机遇，推动南雄振兴发展。

（二） 工作任务

一）监理范围

该项目的范围覆盖南雄市全市。

二）工作内容

本项目监理的全部工作围绕保障南雄市全域基础地理数据采集及系统建设项目的实施及其作业质量，确保符合有关标准和规范的要求。

1、对承担南雄市全域基础地理数据采集及系统建设项目的测绘、软件、硬件及实施单位工作进行全程监理，确保作业单位按照合同约定以及国家相关规范要求进行项目实施，保质保量完成工作任务。

2、对各作业单位的阶段性和整体性工作进行质量、进度确认，提供支付合同款依据。

3、监理作业单位项目进度、质量（包括项目实施进度、项目设计方案、控制测量、航空摄影、成果制作、质量检查、成果提交等），要求服务单位进行工作汇报，同时协调处理各服务单位出现的技术问题。

4、及时向采购人提供阶段性监理报告，提出工作建议，最终提交完整的监理报告及其它监理成果。

5、监理工作任务和内容如下：

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 全市区域数字高程模型（DEM）生产监理 |
| 2 | 全市区域正射影像图DOM生产监理 |
| 3 | 全市区域网格DSM(数字地表模型)生产监理 |
| 4 | 建立实景三维模型（不少于100平方千米）生产监理 |
| 5 | 1:500地形图修补测量和入库（不少于50平方千米）生产监理 |
| 6 | 全市区域1:2000地形图测量和入库（不少于2300平方千米）生产监理 |
| 7 | 建设基础测绘更新平台及专业技术培训服务生产监理 |
| 8 | 自然资源管理应用系统及移动监管系统建设监理 |
| 9 | 自然资源档案数据矢量化及入库监理 |

（三）总体监理工作

本项目监理的全部工作围绕保障南雄市全域基础地理数据采集及系统建设项目的实施及其作业质量，确保符合有关标准和规范的要求。

一）生产过程监理

1、作业现场监理

（1）中标人应对作业单位（作业项目的实施单位，下同）的生产和质量管理体系是否完善和运作情况进行监理。

（2）对作业单位投入作业项目的管理、作业人员是否以不低于合同或投标文件所承诺的配置、作业人员是否及时到位并长期在岗、设备投入和运行是否正常等进行现场考察、查验和记录。

（3）作业单位对有关资料的分析利用是否充分、作业流程是否合理和规范、产品质量分级自检（互检）制度是否得到有效执行等情况进行现场考察和记录。

（4）中标人应及时与作业单位一起分析并协助其解决作业现场发现的问题，定期向采购人报告。

2、作业进度监理

根据采购人对作业项目实施及完成时间的要求，对作业单位计划执行情况进行监理。督促各作业单位按计划组织生产；定时向采购人报告各作业阶段各道工序的实际进度，如实反映作业区的社会环境及调查工作进展；与作业单位一起分析影响作业进度的各种问题，制定解决问题的方案并及时将执行结果向采购人报告。要求凡属生产过程的协调问题一律就地解决。

二）产品质量监理

1、产品质量监理基本要求

（1）作业项目产品质量监理依据国家、广东省和韶市的有关技术要求进行，协助业主单位对航测、正射影像图（DOM）制作、DEM制作、DSM制作、DLG制作、实景三维模型制作、1:500地形图修补测和入库、全市区域1:2000地形图测量和入库、建设基础测绘更新平台及专业技术培训服务生产、自然资源管理应用系统及移动监管系统建设、自然资源档案数据矢量化及入库等作业的产品质量进行监控。

（2）作业项目产品质量监理要求作业项目成果做到真实、准确、可靠，体现实地、图件与数据一致。

（3）作业项目产品质量监理意见，及时送达作业队伍，同时向采购人报告。

（4）为保障项目产品安全保密，中标人须在采购人指定的场所进行质量监理和检验。未经采购人同意，中标人不得擅自将项目产品带离指定场所。

2、阶段性成果质量监理

（1）对采购人提出的航测、正射影像图（DOM）制作、DEM制作、DSM制作、DLG制作、实景三维模型制作、1:500地形图修补测和入库、全市区域1:2000地形图测量和入库、建设基础测绘更新平台及专业技术培训服务生产、自然资源管理应用系统及移动监管系统建设、自然资源档案数据矢量化及入库等作业阶段和指定工序的阶段性成果质量随机抽样进行检查。

（2）阶段性成果质量检验既可采取与作业过程相同的方法或手段，也可采取不同的方法或手段。

（3）对作业项目阶段性成果分别提出书面的监理检查意见，质量评定主要以数理统计方法进行分析。监理检查意见应客观反映阶段性成果的实际质量。

3、最终成果质量监理

根据采购人提出的作业项目成果的技术指标及技术要求，对作业单位提交的最终成果进行质量检验并提出书面的作业项目产品质量监理报告。

4、成果验收

中标人根据项目验收要求，配合采购人完成项目验收工作。

三）项目监理过程要求

1、项目实施前，采购人应向监理单位下达监理任务书，中标人应将监理通知书送达各作业单位，依据监理任务书制定详细的监理方案，并附具监理实施计划表，报采购人批准后，方可实施。

2、项目实行全过程监理，监理情况应边监理边记录。

3、监理报告应当按照不同工序内容，进行阶段性监理，形成阶段性监理报告。监理任务完成后，形成监理总报告。监理有关记录和监理报告作为预检和验收的要件之一。

4、分阶段监理报告应及时提交给作业单位，同时报采购人。各作业单位应对监理报告中提出存在的问题进行整改，逾期不改或屡次修改不完善者，提交采购人处理。

四）其它工作

采购人在项目实施、管理过程中需要中标人配合完成的其它工作。

（四）具体监理工作内容

一）技术要求

为了取得符合要求的成果资料，监理应对项目合同签订、技术设计、航摄仪、飞行质量、摄影质量和成果整理等过程进行检查。

下述关于技术要求内容如无特殊规定，参照技术依据中所列标准及现行国家标准和行业规范的要求。

1、数学基础和比例尺

（1）国家2000坐标系，地图投影采用高斯—克吕格投影，中央子午线采用114度，3度分带，投影带的中央经线与赤道的交点向西平移500千米后的点为坐标原点，平面坐标单位采用“米”。

（2）高程基准采用1985国家高程基准，高程系统为正常高，高程值单位为“米”。

（3）比例尺

城市规划区和部分重点乡镇规划区及景区（不少于100平方公里）采用1:500比例尺，其它区域采用1:2000比例尺。

2、航空摄影阶段的监理

（1）摄影设计用图的选取。监理检查应根据摄区的地理位置、成图比例尺检查项目作业是否选取适宜的设计用图。

（2）摄影比例尺的选取。一般情况下，业主单位按照国家摄影测量航飞比例尺确定的基本原则，根据项目成图比例尺及成图区域情况确定概略比例尺或最小比例尺。摄影单位根据摄区的具体条件选取航摄比例尺。监理应按照国家有关规范及项目具体情况进行检查确认。

（3）合理划分摄影分区。摄影单位应根据航摄比例尺、摄区的分布及地貌特征合理划分摄影分区，划分原则应符合规范要求。监理应进行检查确认。

（4）正确计算摄影航高。摄影单位根据飞行比例尺计算平均航高。监理检查高度是否正确，尤其要避免摄影比例尺过小。

（5）合理确定航摄方向和航线敷设。摄影单位根据摄区情况设计飞行方向，监理检查设计是否合理；航线敷设是否满足规范要求，能否满足地形图测绘项目要求。

（6）摄影时间的合理确定。检查摄影承担单位是否根据摄区的地理位置、气象条件、植被覆盖及项目工期要求等条件选择最有利的航摄季节。摄影实施要在有利于航摄的时间段内。

（7）选择航摄仪并保证处于良好状态。目前用于测绘的航空摄影有传统光学摄影仪和数码摄影仪，应根据测绘项目具体情况选择能够满足地形图测绘需要的航摄仪。航飞单位应提供有效全面的航摄仪鉴定表，检定数据的精度应符合规范要求。从摄影像片检查及其对项目影响程度来看，对压平质量的检查应给予重视。

（8）摄影质量

对于数码摄影则是影像数据的分辨率和清晰度。首先检查底片和晒印像片光学框标是否清晰、齐全，底片定影和水洗是否充分，底片上是否有云影、划痕、静电斑痕、折伤、脱胶等缺陷；用目视法检查摄影底片，评价影像是否清晰、层次是否丰富、反差是否适中、色调是否柔和，是否能辨认与航摄比例尺相适应的细小地物的影像；能否建立清晰的立体模型确保立体量测的精度。

（9）航摄成果整理

首先检查摄影承担单位提供的成果资料是否完整。是否提供了底片压平精度检测表，检查数据是否符合要求；是否提供了密度测定表，底片的灰雾密度、最小密度、最大密度、平均密度、最大反差、最小反差是否满足规范要求；航摄底片的编号和注记是否正确、齐全，有无遗漏、重号现象，注记位置是否正确，注记是否清晰易辨；像片扫描数据及检查记录是否符合要求；是否制作了像片索引图和航线略图，制作的像片索引图和航线略图是否符合要求，内容是否齐全；像片是否按要求整理装盒，是否填写像片登记卡片，卡片的内容是否齐全。

（10）像片控制测量

像片控制测量一般包括外业像控点测量和内业加密，采用全野外布点方案时，则没有内业加密步骤。

像片控制点布设方案的合理性监理检查

像片控制点布设的正确性、刺点的准确性监理检查

像控点测量的规范性和准确性

（11）平差计算及像控点精度监理检查

检查数据传输软件和平差计算软件是否为国家有关部门鉴定软件；数据传输是否正常，数据预处理是否存在不合理的人工干预，平差过程是否规范；平差后各项精度指标是否满足要求，精度评定项目是否齐全。

（12）空三内业加密质量监理检查

抽查起算数据使用是否正确，对起算数据的检查记录是否完整；上机检查外业控制点转点的正确性；区域网的划分是否与外业控制一致，控制点的布设是否符合规范技术设计书的要求；上机检查空三加密的各项精度；检查加密工序各种误差是否符合要求。监理应做好各项检查记录。

3、全市区域数字高程模型（DEM）制作监理

全面检查在原始的影像图和LIADR点云数据基础上，通过数据处理、数字高程模型生成、图幅拼接、裁切、坐标转等处理流程，形成的南雄市1:2000比例尺的数字高程模型（DEM）数据。

（1）空间参考检查：空间参考系采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。主要检查DEM成果数据的平面坐标系统和高程基准是否符合数据规也要求，检查成果数据各项地图投影参数是否正确。

（2）高程精度检查

高程中误差检查：采集高精度的高程检测点，与DEM内插点高程比较，计算高程粗差，经过分析剔除粗差后，统计计算出DEM内插点高程中误差是否符合设计要求。

（3）高程接接边误差检查

将相邻图幅同名格网点高程值进行比较，计算高程接边误差，检查是否符合设计要求。

（4）套合差检查

将DEM成果反生成的等高线，与DLG成果等高线比较，检查两者的符合性。

（5）逻辑一致性检查

利用程序自动检查，或调用数据核查分析数据文件的存储、组织、归挡是否符合要求，数据文件格式、文件命名是否正确，数据文件有无缺失、多余，数据是否可读.

（6）格网质量检查

利用程序自动检查或调用数据人工核查DEM的格网间距是否符合数据规范的要求，格网范围是否正确。DEM格网间距根据不同区域应符合下表的规定，其纵向分辨率和横向分辨率保持一致。

DEM格网间距要求（单位为米）

| 区域类别 | 格网间距 |
| --- | --- |
| 城市规划区和部分重点乡镇规划区及景区 | 0.5 |
| 其它区域 | 2.0 |

（7）附件质量检查

利用程序向动检查或调用数据人工核查分析元数据文件的组织、命名、格式、个数、顺序是否正确，各项内容的填写有无错漏附属资料，核查分析各种基本资料、参考资料的完整性、正确性和权威性，技术设计、技术总结、检查报告、原始记录及其它文档资料的齐全性、规整性。

4、全市区域正射影像图DOM生产监理

（1）DOM数字正射影像图影像地面分辨率检查：

DOM地面分辨率为0.2m（城市规划区和部分重点乡镇规划区及景区采用0.05m）。

（2）影像质量检查

影像应清晰，反差适中，色彩及色调均匀，影像无模糊、错位、扭曲、拉花等现象，必须经过合理有效的影像镶嵌来消除不同航片上由于建筑物及高大树木的投影差而带来的视觉效果矛盾（影像叠置和地物丢失的现象），保证影像数据的连续、无缝和视觉一致性。

（3）分幅图成果检查

DOM成果统一采用1:2000比例尺分幅（城市规划区和部分重点乡镇规划区及景区采用1:500）。分幅采用正方形分幅，分幅规格为50cm*50cm。图幅编号按照图廓西南角坐标公里数编号，x在前，y在后，中间加半短线连接。DOM数据覆盖范围应在内图廓线基础上向外扩展图上10mm。

（4）存储格式检查

DOM产品形式为非压缩彩色TIFF格式存储的影像数据，并附带.tfw文件。

5、全市区域网格DSM（数字地表模型）生产监理

对航摄数据进行点云分类后，制作全市的DSM（数字地表模型）和点云数据进行检查。

（1）空间参考系检查：空间参考系采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。

（2）位置精度检查：检查DSM格网数据是否符合精度要求，重点检查山谷、沟谷以及高程变化剧烈的区域DSM格网是否符合实际地貌特征，DSM格网尽量与实际一致。

（3）格网高程精度检查：在立体环境下检查高程检查点分布是否均匀，检查点数量是否符合规范，高程中误差是否符合技术规定。

（4）接边检查：采用程序和人工相结合的方法检查不同图幅同名格网点的高程精度是否一致。

（5）云层覆盖区域检查：对于云层覆盖的区域是否已经进行重新出采样，范围是否合理，与周边的地貌接边是否顺势过度。

（6）逻辑一致性检查：数据格式是否正确，补漏洞的数据是否正确。

（7）格网参数检查：检查格网尺寸是否正确，裁切范围是否正确。DSM格网间距根据不同区域应符合下表的规定，其纵向分辨率和横向分辨率保持一致。检查精度要求如下：

DSM格网间距要求（单位为米）

| 区域类别 | 格网间距 |
| --- | --- |
| 建成区 | 0.5 |
| 非建 成区 | 平地 | 1.0 |
|  | 山地 | 2.0 |

6、建立全市实景三维模型（不少于100平方千米）生产监理

（1）模型数据规范检查：全面检查三维模型的完整性、精度等，分析模型是否有闪面、坡面、重面、凹凸不平、连接不上、漏缝、文理扭曲、缺少纹理等。

（2）模型精度检查：主要包括几何精度、高程精度、位置精度等。

（3）分辨率检查：对城区范围、各建制镇城区以及重点旅游风景区等不少于100平方千米的精细三维建模检查，分辨率能否达到0.05米，其他区域采用中模，分辨率能否达到0.2米

（4）模型数据完整性检查：检查数据模型是否存在数据冗余、重复，检查模型是否缺失等。

（5）模型一致性检查：主要是存储数据格式一致性、空间位置应具有拓扑一致性。

7、1:500地形图修补测量和入库（不少于50平方千米）生产监理

（1）控制测量成果检查

1)坐标系统的选择是否符合要求；

2)控制网点布设是否合理，埋石数量与质量是否符合要求；

3)起算数据是否正确、可靠；

4)施测方法是否正确，各项误差有无超限；

5)各种观测记录手簿记录数据是否齐全、规范；

6)成果精度是否符合规定；

7)资料是否齐全。

（2）地形要素测量成果检查

1)地形要素有无错漏；

2)观测记录手簿（或磁盘）记录数据是否齐全、规范；

3)界址点成果表有无错漏；

（3）地形地籍图成果检查

1)原图图廓线及方格网的绘制精度、控制点及图根点的展绘精度是否符合规定；

2)图幅编号、坐标注记是否正确。

3)图上表示的各种地形要素是否齐全。房屋结构、层数、门牌号等有无错漏；各种符号、注记是否正确、高程注记是否均匀。

4)图廓整饰及图幅接边是否符合要求；地籍索引图的绘制是否正确。

（4）接边检查

1）接边检查主要包括作业组之间、作业队之间以及和其他单位的接边检查。

2）接边检查首先由过程质检人员根据修测资用图进行逐边检查，然后由内业人员在计算机上进行接边检查，项目部质量审核小组应抽取修测图幅总数的10%以上进行接边检查。

3）对照接边的1：500地形地籍修测图，检查线属性、面属性的一致性和正确性。

4）对照接边接合图，检查测区内的接边情况，保证接边不漏边。

5）对接边有歧义时，必要时进行外业复核。

（5）入库检查

入库检查采用专门的检查程序由计算机自动完成，入库检查内容有：

1）检查属性项的顺序、名称、宽度、类型等正确性及合理性；

2）数据结构、要素分层以及性质注记的正确性；

3）多边形拓朴关系的正确性，编码及属性的正确性；

4）建筑物属性、高程属性有无重复、遗漏等。

（6）数据库成果检查

1）图层名称与标准保持一致，必选图层是否有丢漏；

2）拓扑结构是否严格，是否存在拓扑错误；

3）图层（如地类图斑与线状地物、地类图斑与权属界线等）的空间关系是否正确；

4）图幅同名弧段或线的接边是否正确；

5）图斑数据中有无碎片多边形；

6）数据输入是否正确等。

8、全市区域1:2000地形图测量和入库（不少于2300平方千米）生产监理

（1）1:2000地形图生产监理

地形图生产是航测法大比例尺地形图测绘非常重要的工序，决定地形图的数学精度，关系到外业补测、补调的工作量。准确性、全面性和规范性是内业测图应坚持的原则，对该工序应采取内业旁站监理和上机抽查相结合的方法进行检查。检查的主要内容包括以下方面。

1）首先检查外业控制点和内业加密点文件、航摄仪参数文件建立的正确性。

2）检查所建立的模型参数文件的正确性；生成核线的范围和建立模型的方法是否正确；模型的清晰程度是否满足立体测图的需要。

3）上机检查内定向、相对定向、绝对定向、整体平差后各项精度指标是否符合要求。

4）对照项目要求，检查地物、地貌的采集是否全面；测标采集的准确程度是否符合要求，各种地物地貌要素的符号使用是否正确；对采集的数据进行的图形编辑如何，像对和图幅的接边工作情况如何；当调绘利用内业原图进行时，应判断所测图件是否能够基本满足调绘需要。

5）内业测图过程中的各级检查程序是否完备，是否符合质量控制的要求，是否形成了完善的测图检查记录。

6）调绘阶段的监理主要包括调绘方法是否可行的旁站监理、按一定比例调绘成果抽查和对存在问题修改情况的复查。

7）图面质量检，查检查内容主要包括：自检自查情况的检查，检查地物要素测绘是否全面，定性是否准确、检查地貌测绘的详略程度，表示方法是否合理，检查有关要素的系统性和逻辑性、新增地物地貌是否进行了补测；补测的方法是否能够满足精度要求；经过补测补调的调绘成果地物、地貌各要素主次是否分明，位置是否准确，交代是否清楚，是否能够比较全面地反映所测地区的自然地理景观和人文建设面貌，各类符号的运用是否正确，线划是否清晰易辨，注记是否准确、注记位置是否恰当；调绘图面是否清洁、易读等。

8）成果的数学精度检查，数学精度包括数学基础、平面精度、高程精度和接边精度，数学精度检查时应注意所抽检的图幅或区域应具有较好的代表性，所检要素要齐全，所检点位应有唯一性，检验数据应准确可靠，统计计算应科学规范。

平面精度可采用解析散点法和间距法进行检查。将实地采集的各种地物地形要素的坐标和间距与在计算机上采集相应的数据相比较，较差不应大于相应比例尺测图规范规定的数值。

高程精度包括高程注记点和等高线精度。利用一定的手段检测高程注记点的高程数据，利用三维坐标散点法采集地貌数据与原测数据相比较用以确定地形图的高程精度。同时，在计算机上对数字化地形图的等高线绘制、高程注记点的标注及存放层的情况进行检查。高程注记点和等高线精度不应大于规范的规定。同时，等高线的高程不应与相邻高程点的高程或地物产生地理适应性矛盾，并能显示该地区的地貌形态特征。

接边精度检查，检查所拼接图幅在接边处各种要素是否齐全，形状是否合理，属性是否一致，拓扑关系是否正确及跨带拼接是否准确。保证所有相邻要素的接边不能出现逻辑裂隙和几何裂隙，各种要素拼接自然，保持地物、地貌相互位置和走向正确性。接边出现超限时，应首先在内业进行检查，必要时到实地检查接边。

（2）数据入库监理

对作业项目提交的入库数据成果进行质量检查和监理。数据质量检查包括原始数据的检查、外业采集源数据的检查、原始数据与现有数据之间接边精度检查等内容。具体包括图形逻辑和属性逻辑检查两方面：

1）图形逻辑问题的检查：

分层问题：是否存在标准图层以外的图层、缺少地物的空层和具有不明地物图层等等；

拓扑关系问题：单个图层的面状地物（如宗地、房屋等）不封闭、线线非法交叉、地物重叠、点线容差范围内的悬挂和范围之处的分离等空间拓朴关系错误；多个图层之间存在的等高线穿越房屋、宗地跨街坊线等拓朴关系问题，。

地物编码问题：编码为空、编码错误、编码与图层对应关系错误等。

地物表达要素不完整问题。

2）属性逻辑问题检查。

各图层（表）名称的正确性；

各图层（表）坐标系统的正确性（保证坐标范围的一致）；

各图层（表）字段名称、类型、长度、精度的正确性，字段顺序是否一致，是否多冗余字段，数据类型与图层的一致性；

各图层（表）中必填字段的非空（需要能动态设置各图层要求的必填、可填字段）；

各图层（表）中的要素代码的正确性；

根据分层设置信息，检查各分层信息的正确性；

检查权属来源，单位性质等代码信息的正确性；

检查房屋表中房屋结构代码的正确性、层数的非空性、建筑面积、占地面积的有效性，完整性（非空且大于0）等；

对于任一宗地，宗地表中涉及面积属性的逻辑关系的正确性；

宗地编号中的行政区划代码的逻辑检查（代码长度、一致性）；

界址点坐标值的有效性（在设置的坐标范围内）、坐标精度、点位等信息的正确性等。

（3）负责对作业单位提交的外业更新数据叠加原始数据进行质量检查。检查过程中如发现错误，督促作业单位及时进行修改完善。

9、建设基础测绘更新平台及专业技术培训服务监理

（1）检查测绘更新平台是否满足采购人的要求，主要包括数量和质量，应当对测绘更新平台进行数量核实，并查验平台参数是否满足需求，并要求项目实施方进行操作演示核验。

（2）监督项目实施方进行培训，主要包括使用RTK无人机设备进行数据采集、利用GIS软件进行数据处理和数将据成果更新到相应的系统平台等相关培训，集中培训和现场培训两种方式，培训次数不少于3次。在培训期间，监理方需监督项目实施方对采购人的测绘队伍开展进行各项外业工作和内业工作。

10、自然资源档案数据矢量化及入库监理

（1）档案矢量化检查：

1)矢量化扫描的准确性、完整性检查。

2)点线面元素的位置准确性检查。

3）图幅接边的完整性检查。

4）图层整理的正确性检查。

（2）入库检查

1）图层名称规范性检查。

2）属性数据结构一致性。

3）数值范围符合性检查

4）点层内拓扑关系检查，点层内无拓扑错误。

5）线层内拓扑关系，线层内无拓扑错误。

6）面层内拓扑关系，面层内无拓扑错误。

7）面层间拓扑关系检查，面层间无拓扑错误。

8）线面拓扑关系检查，线面拓扑无错误。

9）碎片多边形、碎线检查 不存在超限的碎片、碎线。

二）监理人员管理要求

1、建立项目监理机构，实施总监理工程师负责制。监理机构应安排足够的监理人员，项目需要派驻相应的专业人员进行监理服务，服务期至成果验收通过为止。

2、监理单位及人员应充分理解本项目的内容和技术要求。

3、应当严格按照采购人的具体要求，配备足够的项目监理人员并常驻南雄市办公。

4、本项目整个监理过程中需要的设备由承包单位准备和提供，监理工作使用的仪器设备精度指标和状态应较好地满足项目需求。

5、如需更换项目负责人或专业技术人员，应提前10天以书面形式通知采购人，并征得采购人同意。采购人认为人员不称职的，应当在收到采购人的书面通知10天内更换。

三）仪器设备管理要求

1.投标人应按照项目全面质量检查检验的要求配备必要的设备仪器、计算机、车辆等，并投入到调查区范围内使用，采购人有权进行检查和监督。

2、应按实际需要在投标文件明确仪器设备，无关的仪器设备不得列入投标文件，未经采购人同意，中标人不得将仪器设备调出测区。

3、在测区使用的仪器设备应按照有关要求进行检测并合格，不得使用未经年检或检验不合格的设备用于监理，否则中标人须向采购人承担并支付1万元的违约金，相应的款项在合同应付款中直接抵扣。

四）工作进度要求

本项目监理工作进度与作业项目实施进度一致，作业项目实施总工期为18个月，如作业项目工作进度计划有变化，以采购人最新出台的要求为准，作业监理应按照工作进度计划对作业单位进行监理，保障其按计划完成有关工作。

五）工作程序要求

监理单位与采购人签订合同、接受监理委托任务后，应制定监理工作方案，建立监理项目部，监理项目部的组织形式、人员构成和对总监理工程师的任命应及时书面通知采购人。监理单位应针对项目实施进度实时进行监理，针对发现的问题及时监督整改，根据项目工作进展情况编制监理工作报告（周报、月报）。

六）其它管理要求

1、中标人必须实事求是地进行监理，不得弄虚作假、伪造数据。

2、须对工作人员加强管理，进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规。

3、中标人的监理人员应根据采购人的要求进行调度，监理的高峰期适当增加工作人员。

4、中标人应自觉接受采购人的指导，配合相关工作。无正当理由不配合者，采购人有权终止合同。

5、须按照国家、省及建设单位的要求，完成与南雄市全域基础地理数据采集及系统建设项目监理服务相关的其他工作事项，直至项目验收通过。

七）主要成果

南雄市全域基础地理数据采集及系统建设项目监理工作成果主要包括：监理方案、监理月报、监理周报、作业区各阶段性成果的质量监理意见、监理工作总结、项目其它相关成果等。主要成果如下：

1、监理方案

2、监理日志、监理周报、监理月报等

3、仪器设备调查（清单）表

4、各阶段性成果的质量监理意见

5、作业单位的测绘产品质量检验报告

6、质量、进度问题处理意见记录表

7、阶段性监理记录表

8、工作技术报告

9、其它成果以上成果包括纸质和电子两种形式，如采购人提出具体需求，在本项目工作中形成的其他成果，中标人不得拒绝提供。

八）成果的归属

1、本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有。不得引用、发表和向第三者提供。

2、建设单位引用的工作成果所完成的新的技术成果，属于建设单位所有，建设单位可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其它权利。

3无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止和解除），建设单位均有权利用的阶段性工作成果。引用的阶段性工作成果所完成的新的技术成果属于建设单位所有，建设单位可依法享有就该项技术成果取得的精神权利，经济权利和其他权利。

九）数据安全及保密

1、本项目涉及的保密数据和资料，包括控制测量资料、影像资料等建设单位在项目过程中确认的需要保密的其他信息及资料。

2、本项目所涉及的保密数据和资料，只能用于本项目，仅限于在本项目合同期内部使用，不得用于其它用途，不得向第三方提供。

3、须按国家相关法律法规的要求，制定数据安全保密措施，严防泄密，并在项目结束后销毁所有相关数据，不得保留备份。

4、不得将涉密数据在计算机互联网、政务网等非涉密网络上传输、登载。

5、发生涉密数据外传、丢失、被盗或者造成泄密事故的，应采取有效措施，及时补救，并及时向采购人和建设单位报告；造成后果的，由承担所有责任。

6、应负责检查建设单位的数据安全保密措施，监督实施。

十）主要精度指标

1、DOM精度

DOM平面位置精度要求按下表执行：

DOM精度指标要求

| 地形类别 | 平面中误差（图上mm） | 接边限差 |
| --- | --- | --- |
| 平地、丘陵地 | ±0.6 | 2个像元 |
| 山地、高山地 | ±0.8 | 2个像元 |

(1)对影像纹理较差以及困难地区（如阴影等），高层建筑覆盖区，平面位置中误差可放宽至1.5倍，最大误差为中误差的2倍。

(2)各批次和分幅正射影像之间的接边限差不得超过表平面位置中误差的2倍。对于居民地密集区、高层建筑覆盖区、密林区和阴影覆盖隐蔽区等困难地区的接边限差可放宽至1.5倍。

2、DEM精度

DEM的内插点精度要求按下表执行：

DEM内插点精度要求

| 区域类别 | 地形类别 | 高程中误差（m） |
| --- | --- | --- |
| 城市规划区和部分重点乡镇规划区及景区 | 平地 | 0.20 |
|  | 丘陵 | 0.35 |
|  | 山地 | 0.71 |
| 其它区域 | 平地 | 0.4 |
|  | 丘陵 | 0.49 |
|  | 山地 | 1.5 |

对于遮蔽或阴影等困难地区的高程中误差可放宽至1.5倍，以2倍中误差为限差。

3、DSM精度

DSM的内插点精度要求按下表执行：

DSM内插点精度要求

| 区域类别 | 地形类别 | 高程中误差（m） |
| --- | --- | --- |
| 城市规划区和部分重点乡镇规划区及景区 | 平地 | 0.20 |
|  | 丘陵 | 0.35 |
|  | 山地 | 0.71 |
| 其它区域 | 平地 | 0.4 |
|  | 丘陵 | 0.49 |
|  | 山地 | 1.5 |

对于遮蔽或阴影等困难地区的高程中误差可放宽至1.5倍，以2倍中误差为限差。施工区等存在高程发生变化可能的区域以航摄时的状态为准，与验收时现状不符的，可留待有更新数据时进行后续修正。

4、DLG精度

现有地形图要素的矢量数据集，保存各要素间的空间关系和相关的属性信息，全面地描述地表目标。

DLG地物点平面精度要求

| 平地、丘陵地 | ±0.6mm(图上) |
| --- | --- |
| 山地、高山地 | ±0.8mm(图上) |

DLG高程精度要求

| 地形类别 | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等高距 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 加密点 |  | 0.35 | 0.8 | 1.2 |
| 注记点 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
| 等高线 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.0 |

对于遮蔽或阴影等困难地区的高程中误差可放宽至1.5倍，以2倍中误差为限差。

5、模型精度

城市规划区和部分重点乡镇规划区及景区三维模型的平面精度≤±0.3m，模型的高程精度≤±0.5m；其它区域模型平面精度≤±1m，模型的高程精度≤±1.2m；建筑物模型的高度与平面尺寸应与实际保持一致的比例。

（五）项目作业依据

（1）GB/T 19294-2003《航空摄影技术设计规范》；

（2）CH/Z 3001-2010 《无人机航摄安全作业基本要求》

（3）CH/Z 3002-2010 《无人机航摄系统技术要求》

（4）CH/Z 3003-2010《低空数字航空摄影测量内业规范》

（5）CH/Z 3004-2010 《低空数字航空摄影测量外业规范》

（6）CH/Z3005-2010《低空数字航空摄影测量规范》

（7）GB/T 23236-2009《数字航空摄影测量空中三角测量规范》；

（8）CJJ/T 157-2010《城市三维建模技术规范》；

（9）CH/T 9015-2012《三维地理信息模型数据产品规范》；

（10）CH/T 9016-2012《三维地理信息模型生产规范》；

（11）CH/T 9024-2014《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》；

（12）CH/T 8024-2011《机载激光雷达数据获取技术规范》；

（13）CH/T 8023-2011《机载激光雷达数据处理技术规范》；

（14）GB/T 7931-2008《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》；

（15）GB/T 7930-2008《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》；

（16）GB/T 15967-2008《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》；

（17）GB/T 20257.1-2017 《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1：500、1：1000、1：2000地形图图式》；

（18）GB/T18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》；

（19）CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》；

（20）CH/T 1004-2005《测绘技术设计规定》；

（21）CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》；

（22）GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》；

（23）GB/T 18316-2008 《数字测绘成果质量检查与验收》。

（六）监理职责及权限

一）监理职责：

监理单位应当根据监理合同约定的监理任务，成立由总监理工程师、监理工程师和监理员组成的监理实施机构总监理工程师一般是监理单位的技术负责人全权负责项目的监理工作，监理工程师负责项目监理的业务工作，签发监理工程师通知书。监理员负责具体监理工作，填写监理记录。同时，监理单位还应认真履行以下职责：

1、密切配合采购人，全面履行合同，认真实施监理，保证工作按要求有序进行。

2、依据有关规程、细则、办法、实施方案等，采取相应措施，掌控工作进度，检查作业质量。

3、组织相关人员，初审作业单位的技术设计书，及时提出意见和建议报采购人。

4、对作业单位提交的阶段性成果、最终成果应及时进行检查，同时向采购人和作业单位报告检查情况。

5、组织编制阶段性和最终监理报告，对调查成果质量进行评定，出具结论性意见。

6、对所监理项目的进度和质量负有监理责任。

7、定期向采购人报告监理工作情况，负责提交完整监理资料。

二）监理权限：

1、审查作业单位有关作业人员的资格和承担航测项目的类型、数量是否相符，提出建议报采购人核准。

2、检查作业单位用于航测项目的仪器和设备，对于不符合技术要求的，有权责令其停止使用。

3、全过程监理作业单位的航测工作进度和成果质量，对于不符合合同要求的，有权责令其改正。

4、对调查各个阶段的成果质量进行跟踪检查和监督。对符合合同质量要求的调查成果予以确认：对不符合合同质量要求的调查成果，有权要求作业单位返工或采取补救措施，直至达到合同规定的质量要求。

5、有权参加作业单位为实施调查项目而召开的相关业务会议。

6、督促采购人和作业单位双方及时履行合同规定的责任事项和法律承诺。

（七）质量和进度控制

一）质量控制监理：

1、质量控制的原则

（1）坚持以预防为重点，控制影响成果质量的不利因素，保证成果质量的原则。

（2）坚持项目投入人员、设备不报验签认合格，不得开工或作业的原则。

（3）坚持本阶段质量不合格或未经检查，监理工程师不予签认，下一阶段不得开工的原则。

（2）质量控制的主要方法

1）审查：监理单位组织技术人员，以审阅、询问、质疑等方式对作业单位编写的技术设计书和各阶段方案进行审查，确保其符合航测项目要求，实现航测项目目标。

2）检视：监理人员按照合同约定或技术要求规定的内容，对航测项目必备人员和设备、决定性工序、最终成果进行全方位的检核和审视。包括：巡视、跟踪检查、抽检等内容。

A、巡视：监理人员在测区对航测工作进行有目的或随机检视的一种监理活动，以检查航测成果内容是否与实施一致。

B、跟踪检查：监理人员对航测过程中某些关键部分或工序进行的全过程连续监控的活动。

C、抽检：监理单位利用一定的检查手段，在作业单位自检的基础上抽取一定比例独立进行的检查活动。

二）进度控制监理：

1、进度控制的要求对项目进度采取主动、动态的监理控制方法，在保证投资、质量、安全的前提下，实现合同约定的工期目标。

2、监理单位依据项目进展计划监督项目进展情况，主要包括：

（1）跟踪检查项目进展的实际情况。

（2）要求作业单位按期书面报告实际完成的项目进度。

（3）在检查中发现实际进度偏离计划进度，签发监理通知要求作业单位及时采取措施：如采取措施后确实不能实现原计划，则要求作业单位提出调整进度计划，经监理组长审核后报采购人，经采购人批准后监督作业单位在合理的状态下继续施工。

（4）要求作业单位及时如实填写计划进度表、实际进度表。

（5）定期召开进度协调会，分析研究影响进度的各种因素，研究需要采取的补救措施。

二、采购项目商务要求：

1、服务期：合同签订后18个月。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：

（1）合同签订之日起10个工作日内支付合同总金额的10%作为预付款。

（2）完成项目外业生产监理任务，支付合同总金额的30%。

（3）基本完成整体生产监理任务，支付合同总金额的30%。

（4）项目验收合格后，支付合同剩余总额（即合同总额的30%）。

（5）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

（6）具体支付时间均以南雄财政实际审批拨付价款时间为准，因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。

4、质量保证

投标人必须针对本项目招标要求，提供完整的质量保证体系，确保调查成果达到相关技术标准的要求，并对质量保证的措施进行详细描述。

5、服务要求

投标人必须根据本项目招标要求提供完整的服务，并有针对性地进行详细描述，包括但不限于本项目工作内容，此外，还包括保障服务和配合采购人接受验收服务等。

6、采购人配合的内容

为配合实施本项目的各阶段工作，投标人应列明需采购人配合的工作内容（包括资料提供、相关服务、验收等）和具体要求。

第三部分

报 价 人 须 知

一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

2.  定义

2.1 “招标采购单位”是指：南雄市自然资源局、广东盛远招标有限公司。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.3 “监管部门”是指：南雄市财政局。

2.4  “响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

2.5   合格的“响应供应商”是指：

2.5.1 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.5.1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2.5.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。）；

2.5.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）；

2.5.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）；

2.5.1. 5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）；

2.5.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《供应商资格声明函》）。

2.5.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《供应商资格声明函》）。

2.5.4 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2.5.5 供应商须具备测绘行政主管部门颁发的有效甲级《测绘资质证书》，专业范围须同时包括：工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程；

2.5.6 本项目不接受联合体投标。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3.  合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向成交供应商收取的成交服务费，按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕 299号）》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>（计价格[2002]1980号）》文件规定执行。成交服务费不足5000元的，按5000元收取。

| 费 类 型 率 成交金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务成交金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7万元

二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

供应商资格条件、采购邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、保证金交纳数额和形式以及不予退还保证金的情形、磋商过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性磋商响应文件的编制

6.  竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的磋商响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3 竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7.  计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、磋商报价要求

8.  对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.  成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、磋商保证金

10.1响应供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为磋商文件的组成部分。

10.2响应供应商应交纳磋商保证金：人民币贰万元整（¥20,000.00）；

10.3磋商保证金一般应以供应商的名义转账，也接受法律规定的方式（如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）提交保证金。保证金以转账形式递交的，应在递交磋商响应文件截止时间2021年3月16日下午15:00（北京时间）之前到达下述账户（以提供银行盖章的回单为准，回单复印件应粘贴在保证金交纳凭证中）；如以其他方式递交的，需与磋商响应文件一同递交相关证明资料。（不接受以个人名义所递交的保证金）：

收款人：广东盛远招标有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市城区支行

账  号：944009010000921451

并请注明“事由：SY21CS012保证金”

响应供应商须在汇款或转账附言标注本次项目编号，同时详细填写附件“磋商保证金交纳凭证”，并与报价一览表一起封装递交，以便办理磋商保证金的退还手续。

响应供应商应按以上所述方式及时间提交磋商保证金，招标机构不承担响应供应商的磋商保证金未能及时到账的风险。

10.4 凡未按规定交纳磋商保证金的，其磋商响应文件为无效响应。

10.5 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.6 成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后五个工作日内不计利息原额退还，未成交供应商的磋商保证金应该在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还。

10.7 有下列情形之一的，磋商保证金将依法处理：

1） 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2） 将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的。

六、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

11.1响应供应商应将《报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本一份和副本  二  份、电子文件分别装订、密封包装，电子文件存储介质：一份，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“电子文件”字样。

11.2 竞争性磋商响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）包（组）号及磋商货物、服务名称；

4）响应供应商名全称；

5）日期。

11.3 电子文件存储介质要求：以光盘或者U盘为介质存贮（光盘或U 盘上应标识供应商名称），Word 格式或PDF格式（PDF 格式须为响应文件正本盖章及签字的扫描件），不留密码，可复制，无病毒，不压缩。

11.4 若电子文件的响应文件与纸质响应文件不符，以纸质响应文件为准。

11.5 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

11.6 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

12.  竞争性磋商响应文件的递交

12.1所有竞争性磋商响应文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到（采购代理机构）。

12.2 迟交的竞争性磋商响应文件，按《政府采购法》的规定，（采购代理机构）将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时点之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

七、磋商的澄清或修改

13.  磋商文件的澄清

13.1 任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。（采购代理机构）将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，（采购代理机构）将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

13.2 响应供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，（采购代理机构）将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

13.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

八、磋商、评审、成交

14.  磋商

14.1 磋商小组：

14.1.1磋商由（政府采购代理机构）依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组成员由采购人代表1人和技术、经济等方面的评审专家共3人组成，采购人代表、专家专业构成按政府采购规定确定。磋商小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

14.1.2 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

14.1.3磋商小组依法根据磋商文件的规定与响应供应商进行磋商及对磋商响应文件和最终磋商结果进行评审,并据此推荐3名成交候选人。

14.2   磋商程序：

14.2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。以随机抽签的形式对供应商进行磋商排序。

14.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

14.2.3磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

14.3   磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

15.   资格性和符合性评审

15.1  磋商小组根据《资格性审查表》和《符合性审查表》的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

（1）资格性审查；磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《供应商资格声明函》）。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《供应商资格声明函》）。 |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 5 | 供应商须具备测绘行政主管部门颁发的有效甲级《测绘资质证书》，专业范围须同时包括：工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程； |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：1.磋商小组依法对供应商的资格进行审查。结论为合格的供应商进入符合性审查；

2.供应商分栏中填写“○”表示该项符合磋商文件要求，“×”表示该项不符合磋商文件要求；

3.结论栏中填写“通过”表示该供应商响应文件符合磋商文件要求，“不通过”表示该供应商响应文件不符合磋商文件要求。

（2）符合性审查；磋商小组对通过资格性审查的供应商进行符合性审查；

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按磋商文件要求提交响应函。 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 3 | 已按磋商文件要求提交保证金。 |
| 4 | 有效期为递交响应文件之日起90天。 |
| 5 | 磋商响应文件符合磋商文件规定要求签署、盖章。 |
| 6 | 磋商响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 7 | 未出现视为供应商串标投标所列的情形。 |
| 8 | 带★号条款满足磋商文件的要求。 |
| 9 | 没有其他未实质性响应文件要求的。 |
| 10 | 没有法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。 |

注：1.供应商分栏中填写“○”表示该项符合磋商文件要求，“×”表示该项不符合磋商文件要求；

2.结论栏中填写“通过”表示该供应商响应文件符合磋商文件要求，“不通过”表示该供应商响应文件不符合磋商文件要求；

3.结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数磋商小组成员的结论为“通过”则该供应商通过初步评审，否则不通过。

15.2 磋商小组对各供应商进行资格性审查、符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

15.3 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

15.4 磋商小组认为响应供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应。

15.5 按照财库〔2015〕124号“财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知”，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

16.  综合评审

16.1 评审方法采用综合评分法。

16.2 评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45 | 40 | 15 |

16.3 技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监理技术方案 | 5 | 根据投标人对项目测绘监理技术方案设计是否符合项目实际，具有可行性和科学性，对项目研究的工作思路、方法、技术路线进行综合评价： 项目测绘监理技术方案设计符合项目实际，具有可行性和科学性，对项目研究的工作思路清晰、方法准确、技术路线合理，得5分； 项目测绘监理技术方案设计较符合项目实际，具有较可行性和科学性，对项目研究的工作思路较清晰、方法较准确、技术路线较合理，得3分； 项目测绘监理技术方案设计基本符合项目实际，可行性和科学性一般，对项目研究的工作思路基本清晰、方法基本准确、技术路线基本合理，得1分。 项目测绘监理技术方案设计不符合项目实际，不具有可行性和科学性，对项目研究的工作思路不清晰、方法不准确、技术路线不合理，不得分。 |
| 2 | 项目管理情况 | 5 | 根据项目管理兼顾作业区域的特点，可行性，人员配备情况，分工合理性，管理制度进行综合评价： 项目管理完全兼顾作业区域的特点，详尽可行，人员配备齐全，分工合理，管理制度完善的得5分； 项目管理能兼顾作业区域的特点，较详尽可行，人员配备较齐全，分工较合理，管理制度较完善的得3分； 项目管理基本兼顾了作业区域的特点，基本可行，人员配备基本齐全，分工基本合理，管理制度基本完善的得1分； 项目管理未兼顾作业区域的特点，不可行，人员配备不齐全，分工不合理，管理制度不完善的不得分。 |
| 3 | 项目进度安排及风险识别控制 | 4 | 根据项目进度安排情况及风险识别控制进行综合评价： 对项目进度的安排合理，保障、风险控制措施完善，风险识别能力满足的得4分； 对项目进度的安排较合理，保障、风险控制措施较完善，风险识别能力较满足的得2分； 对项目进度的安排基本合理，保障、风险控制措施基本完善，风险识别能力基本满足的得1分； 对项目进度的安排不合理，保障、风险控制措施不完善，风险识别能力不满足的不得分。 |
| 4 | 质量保证措施 | 3 | 根据项目质量管理、质量控制措施进行综合评价： 针对本项目的质量控制目标明确，质量控制措施具体可行，能够保证核查结果的正确性和真实性的得3分； 针对本项目的质量控制目标较明确，质量控制措施可行，能够保证核查结果的正确性和真实性的得2分； 针对本项目的质量控制目标基本明确，质量控制措施基本可行，基本保证核查结果的正确性和真实性的得1分； 针对本项目的质量控制目标基本不明确，质量控制措施不可行，不能保证核查结果的正确性和真实性的得0分。 |
| 5 | 项目人员配备 | 14 | 1.项目负责人同时具有①测绘类教授级（正高级）高级工程师、②注册测绘师且注册于投标单位、③涉密测绘成果管理人员岗位培训证，缺项不得分，本项最高得5分。 2.投标人拟投入的主要技术人员同时具有测绘类高级工程师或以上职称和注册测绘师，每人得1分，本项最高得5分。 3.投标人拟投入的其他技术人员具有测绘类高级或以上职称的每人得0.5分，本项最高得2分。 4.投标人拟投入的其他技术人员具有注册测绘师证书和测绘类中级或以上职称的，每人得0.5分，本项最高得2分。 注：以上4项评分中的人员不得重复计算，提供相关证书（证明）材料及近三个月社保证明复印件加盖投标单位公章为评审依据，未提供不得分。 |
| 6 | 项目仪器设备配备 | 5 | GPS大于等于15台，全站仪大于等于8台，航空摄影无人机大于等于6架，手持测距仪大于等于5台，广东省连续运行卫星定位系统（简称：GDCORS）增值技术服务专用卡大于等于8套，得5分。 GPS大于等于10台，全站仪大于等于6台，航空摄影无人机大于等于3架，手持测距仪大于等于4台，广东省连续运行卫星定位系统增值技术服务专用卡大于等于6套，得3分。 GPS大于等于6台，全站仪大于等于4台，航空摄影无人机大于等于1架，手持测距仪大于等于3台，广东省连续运行卫星定位系统增值技术服务专用卡大于等于4套，得1分。 其他不得分。 注：GPS、全站仪、手持测距仪提供有效期内的仪器检定证书复印件并加盖投标单位公章，无人机提供购买发票和合同复印件并加盖投标单位公章，GDCORS专用卡提供购买技术服务的的合同或发票相关证明材料，未提供不得分。 |
| 7 | 售后服务 | 6 | 1.根据投标人提供的售后服务方案评定。售后服务方案完善，能够充分满足项目需要的得3分；售后服务方案较完善，基本满足项目需要的得2分；售后服务方案一般，勉强满足项目需要的得1分，其他不得分，本项最高得3分。 2.投标人在项目所在地有固定服务场所的得3分，无不得分。 注：固定服务场所以投标人自有的土地证书、房产证或租赁合同注明的地址为准，提供相关证件复印件并加盖投标单位公章，未提供不得分。 |
| 8 | 保密管理 | 3 | 投标人的保密措施完善且投入人员中具有省级或以上部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证的得3分； 投标人的保密措施较完善且投入人员中具有省级或以上部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证的得2分； 投标人的保密措施一般且投入人员中具有省级或以上部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证的得1分； 其他不得分，本项最高得3分。 注：提供有效的证书复印件加盖投标单位公章作为证明材料，未提供不得分。 |

16.4 商务评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信认证 | 14 | 1.具有CMA计量认证证书，且在有效期内得2分，未提供不得分。 2.横向对比各投标人的AAAA级中国质量信用企业证书数量，最多的得5分，第二名的得3分，第三名的得2分，第四名的得1分，其余的得0.5分, 本项最高得5分。 3.具有AAA级企业信用证书并具有信用报告的得1分，其他不得分。 4.在证书有效期内同时具有①质量、②环境、③职业健康安全④信息安全管理体系认证证书的，认证均须包含不动产测绘、工程测量、地理信息系统工程，全部都满足的得5分，每缺一项扣2分，扣完为止，本项最高得5分。 5.具有工商行政管理部门颁发的广东省守合同重信用企业证书的得1分，其他不得分，本项最高得1分。 注：提供相关证书复印件加盖投标单位公章作为证明材料。 |
| 2 | 业绩经验 | 16 | 2015年至今，投标人独立承担的测绘类监理项目进行评价： 1.同时提供测绘类监理项目合同和中标通知书的，每提供1个项目得2分，本项最高得10分。 2.仅提供测绘类监理项目合同的，每提供1个项目得1分，本项最高得6分。 注：项目不得重复计分，同类项目主要包括：地形地籍测绘（含地籍调查、地形地籍修补测）、国土（土地）调查、房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证、管线普查、界线测绘等监理项目，合同必须为投标人独立承担的项目，联合体、分包、转包或劳务合作项目不得分，提供合同、中标通知书复印件并加盖投标单位公章，未提供不得分。 |
| 3 | 综合实力 | 10 | 1.投标人获得广东省测绘学会（地理信息学会）优秀工程奖或科学技术奖，5个及以上的得2分，3-4个的得1分，1-2个的得0.5分，其他不得分，本最高得2分； 2.投标人获得中国测绘学会（地理信息学会）优秀工程奖，5个及以上的得3分，3-4个的得2分，1-2个的得1分，其他不得分，本最高得3分； 3.获得中国测绘学会（或地理信息学会）科技进步奖的得5分。 注：提供相关证书复印件加盖投标人公章作为证明材料，未提供不得分。 |

磋商小组将依据磋商文件技术、商务要求逐条进行评审。

16.5   价格评审

16.5.1最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

16.5.2核实价的确定：磋商小组对各供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

16.5.3 报价的错误修正原则

1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4）修正价后的价格作为核实价。

16.6   政策文件依据：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

16.6.1对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.6.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

16.6.3磋商供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）时，报价给予C1的价格扣除（C1为6%），即：评标价＝核实价×(1－C1）；

16.6.4本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务。响应供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》。

16.7   评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

16.8   计算价格评分：各有效磋商供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评审价）×15

16.9   评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术商务评分和价格评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

17.    成交供应商的确定

17.1   磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

17.2   根据磋商小组的评标结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

18.    代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

九、   发布成交结果

19.    成交供应商确定后，招标采购单位将在政府采购监管机关指定的广东省政府采购网上发布成交公告，同时集中采购机构以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》，成交供应商应以书面形式回复，确认收到。

20.    《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

十、   质疑的提起与受理

21.    如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向（采购代理机构）提出质疑。（采购代理机构）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十一、 签订合同

22.    成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十二、 适用法律

23.   （采购人）、（政府采购代理机构）及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第四部分

合 同 书 格 式

（服务类）

项目编号：

采购项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                         
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：                                   项目编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

- 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1、本合同项下的服务指

三、甲方乙方的权利和义务

1、 甲方的权利和义务

2、乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

（1）合同签订之日起10个工作日内支付合同总金额的10%作为预付款。

（2）完成项目外业生产监理任务，支付合同总金额的30%。

（3）基本完成整体生产监理任务，支付合同总金额的30%。

（4）项目验收合格后，支付合同剩余总额（即合同总额的30%）。

（5）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

（6）具体支付时间均以南雄财政实际审批拨付价款时间为准，因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。

六、知识产权产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1、本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

响 应 文 件

□电子文件

□报价一览表

□正本

□副本

项目编号：

采购项目名称：

响应供应商名称：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

1.1资格性自查表

| 序号 | 资格性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 1) 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供磋商响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《供应商资格声明函》）； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《供应商资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《供应商资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 5 | 供应商须具备测绘行政主管部门颁发的有效甲级《测绘资质证书》，专业范围须同时包括：工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应供应商！在对应的□打“√”。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.2符合性自查表

| 序号 | 符合性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按磋商文件要求提交响应函。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 3 | 已按磋商文件要求提交保证金。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 4 | 有效期为递交响应文件之日起90天。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 5 | 磋商响应文件符合磋商文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 6 | 磋商响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 7 | 未出现视为供应商串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 8 | 带★号条款满足磋商文件的要求。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 9 | 没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 10 | 没有法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.3评审项目响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格性文件

2．1响应函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方采购项目名称（项目编号) 项目的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本_一_份，副本 二 份，电子文件_一_份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2、磋商有效期为递交响应文件之日起  90 天，成交供应商磋商有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、我方同意按磋商文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

响应供应商名称(公章)

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人/授权代表）代表签字：

开户银行：

账号：

日期：

2．2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/磋商响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标/磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2．3磋商保证金交纳凭证

广东盛远招标有限公司：

（响应供应商全称) 参加贵方组织的、项目编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转账、银行汇款、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的磋商保证金。

响应供应商名称：

响应供应商开户银行：

响应供应商银行账号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标/磋商保证金。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1、响应供应商磋商响应时，应当按磋商文件要求交纳磋商保证金。磋商保证金可以采用转账、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2、招标人在成交通知书发出后五个工作日内凭响应供应商归还的磋商保证金收据退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

2．4供应商资格声明函

致：广东盛远招标有限公司：

关于贵方采购项目名称:____________项目编号：        包(组)号：            ）磋商邀请，本签字人愿意参加磋商响应，提供磋商文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明。

注：本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2.4.1相关证明文件

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、财务状况报告（提供2019年度财务状况报告（资产负债表、损益表），或银行出具的资信证明材料复印件加盖公章）；

3、缴纳社会保障资金相关证明文件（提供磋商响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

4、完税证明或单位缴纳税收证明（提供磋商响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；如依法免税的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

5、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面加盖公章）；

6、供应商须具备测绘行政主管部门颁发的有效甲级《测绘资质证书》，专业范围须同时包括：工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程；

…………

注：各供应商应按照磋商文件中第3页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效响应。（相关证明文件附后）

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

三、商务部分

3．1响应供应商概况

一、响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要经营项目等。

3）如响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 响应供应商情况 | 单位名称： 注册资本： 法定代表人： 代理产品： 网址： | Name: Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。每提供一个市级以上同类项目业绩（提供中标/成交/立项通知书或合同复印件）。

四、响应供应商目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

五、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.2规章管理制度一览表（可选）

(所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件并加盖公章)

| 序 号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.3商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 磋商有效期：报价有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于 90 天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 10 | 其它商务条款偏离说明： |

注：1、对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.4拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。同时必须在响应文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的复印件。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

四、技术部分

4.1技术需求响应表

| 序号 | 磋商技术要求 | 报价实际参数 (响应供应商应按报价服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、响应供应商必须对应磋商文件“采购项目技术参数及要求”的内容逐响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。

2、响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2 专业人员的时间计划表

【说明】就本项目所派团队各人员的进驻时间、工作明细时间、工作量等进行安排。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.3  组织实施方案

响应供应商应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为响应供应商履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的组织实施方案

3）进度计划和保证项目完成的具体措施

4）项目整体验收计划

5）培训计划

6）响应供应商认为必要的其它内容。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.4中小企业声明函

中小企业声明函（响应供应商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　　　　期：

中小企业声明函（制造商）

（制造商认为其为小型或微型企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：

第四条第      项      行业，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　  　　　期：

4.5残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__      ____单位的____     __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

五、价格部分

5.1报价一览表

采购项目名称：

项目编号：

| 报价项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目费用 |  |  |
| 各种税费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |  |
| 备注：详细内容见《报价明细表》。 |

注：1、响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）、磋商保证金交纳凭证封装在一个信封内。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.2报价明细表（参考）

采购项目名称：

项目编号：

| 一、服务量详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 所需工时（人日） | 单价 （元/人日） | 合计（元） | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、货物、设备及材料类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。

2、如果不提供投标明细报价将视为没有实质性相应磋商文件。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.3节能、环保产品报价明细表

采购项目名称:____________

项目编号：

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占总报价 % |

注：1.各供应商所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品报价明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2.上表内行数不够的自行添加。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

询问函、质疑函、投诉书范本

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉书时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函范本

广东盛远招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：                                        .

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）