南雄市县域节水型社会达标建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：SY22CS025

广东盛远招标有限公司

2022年4月22日

目    录

第一部分  报价邀请函	2

第二部分  采购项目内容	7

第三部分  响应供应商须知	15

第四部分  合同书格式	29

第五部分  响应文件格式	36

第一部分

报 价 邀 请 函

# 报价邀请函

广东盛远招标有限公司受南雄市水务局的委托，对南雄市县域节水型社会达标建设项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目基本情况

项目编号：SY22CS025

项目名称：南雄市县域节水型社会达标建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2,900,000.00元

采购需求：

合同包1(南雄市县域节水型社会达标建设项目):

合同包预算金额：2,900,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他水资源管理服务 | 南雄市县域节水型社会达标建设项目 | 1 (项) | 详见第二部分采 购项目 内容 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2022年10月底前完成达标创建工作；2022年12月底前完成验收材料并向省水利厅申请验收。

二、投标人的资格要求：

1. 投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《投标人资格声明函》。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(南雄市县域节水型社会达标建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(南雄市县域节水型社会达标建设项目)特定资格要求如下:

（1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。

（2）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件: 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

三、获取磋商文件

时间：2022年4月22日至2022年4月28日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:30:00至17:30:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

方式：在线获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2022年5月11日15时00分00秒（北京时间）

地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

五、开启

时间：2022年5月11日15时00分00秒（北京时间）

地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商应在开标前登录广东省智慧采购云平台（办事指南链接：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/index.html）完成注册登记，咨询电话020-83726197、83188500。

2.获取磋商文件方式：现场或邮寄报名

3.为便于统计，建议供应商报名时提供以下资料：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）报名表格（供应商自行到我公司网站“http://gdsyzb.smsgcm.cn/”下载 “报名表格”，填写“报名表格”后打印并携带进行报名。

4.招标代理机构只接受报名本项目供应商的投标。

5.广东盛远招标有限公司邮箱：guangdongshengyuan@126.com

6.公告发布媒体：

（1）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）；

（2）广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）；

（3）广东盛远招标有限公司网站（http://gdsyzb.smsgcm.cn/）。

7.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、<财政部印发《政府采购贫困地区农副产品实施方案》的通知>（财库〔2019〕41号）等。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：南雄市水务局

地址：广东省南雄市金叶大道中281号南雄市水务局

联系方式：0751-6929184

2.釆购代理机构信息

名称：广东盛远招标有限公司

地址：广东省韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼

联系方式：0751-8228655

3.项目联系方式

项目联系人：冯君怡、张芝

电话：0751-8228655

广东盛远招标有限公司

# 2022年4月22日

第二部分

采 购 项 目 内 容

一、项目概况：

（一）采购项目需求一览表：

| 采购项目名称 | 数量 | 主要技术规格 | 采购预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南雄市县域节水型社会达标建设项目 | 1项 | 详见采购项目技术要求 | ¥2,900,000.00 |  |
| 本采购项目设置最高限价，最高限价为：¥2,900,000.00元 |

（二）有关说明：

1.投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

2.开标时投标报价超过预算金额为无效投标。

3.本项目属于政府采购项目。

4.本项目为货物类项目，其中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

5.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、<财政部印发《政府采购贫困地区农副产品实施方案》的通知>（财库〔2019〕41号）等。

二、采购项目技术参数及要求：

（一）项目概况

为全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，响应“实施国家节水行动”号召，根据《中华人民共和国水法》，落实2017年中央一号文件及水利部于2017年5月以水资源〔2017〕184号文在全国范围内部署开展县域节水型社会达标建设工作的要求，遵循《国家节水行动方案》（发改资环规〔2019〕695号）、《广东省节水行动实施方案》（粤水节约〔2019〕11号），按照《广东省水利厅关于进一步做好我省县域节水型社会达标建设工作的通知》（粤水资源函〔2018〕1889号）、《广东省水利厅关于进一步规范县域节水型社会达标建设工作的通知》(粤水节纳函〔2021〕338号)等文件要求，加快推进南雄市节水型社会达标建设。

（二）项目服务内容或项目建设标准

| 序号 | 类别 | 内容 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、宣传片制作 |
| 1 | 宣传片拍摄和制作 | 拍摄宣传片并制作 | 创建过程中的跟踪拍摄并制作 |
| 二、验收资料整理和汇编 |
| 1 | 验收资料 | 资料分析和整理 | 编制申请报告、节水型社会建设工作方案、自评分情况、逐项说明及支撑性材料、节水型社会建设工作总结 |
| 三、评价指标 |
| （一）必备条件 |
| 1 |  | 最严格水资源管理制度、水资源消耗总量和强度双控行动确定的控制指标全部达到年度目标要求。 | 收集整理韶关市下达的2020-2021年最严格水资源管理制度、最严格水资源管理控制指标分解方案、水资源消耗总量和强度双控行动确定的控制指标的文件、最严格水资源管理考核结果文件。采用2020-2021年南雄市水资源公报数据、社会经济发展统计数据，计算南雄市2020-2021年实际的水资源消耗总量及强度双控指标、最严格水资源管理指标，对比分析南雄市2020-2021年最严格水资源管理制度、水资源消耗总量和强度双控行动确定的控制指标是否全部达到年度目标要求。 |
| 2 |  | 近两年实行最严格水资源管理制度考核结果为良好及以上。 | 收集整理2020-2021年度最严格水资源管理制度指标考核结果文件；分析南雄市近两年实行最严格水资源管理制度考核结果是否为良好及以上。 |
| 3 |  | 节水管理机构健全，职责明确、人员齐备。 | 收集整理南雄市节水办“三定”方案和韶关市南雄市节水型社会达标建设工作领导小组文件，明确节水办工作职责和人员分工，落实部门责任和人员分工等相关材料。 |
| （二）评价指标 |
| 1 | 用水定额管理 | 严格各行业用水定额管理，强化定额使用 | 组织技术人员整理近两年水资源论证、取水许可、节水载体认定等工作清单及相关报告，分析整理材料并确定工作中是否严格执行《广东省用水定额》，提供分析材料；核实在近两年（2020-2021）上级部门水资源管理监督检查中，是否发现未按规定使用用水定额的情况。 |
| 2 | 计划用水管理 | 纳入计划用水管理的城镇非居民用水单位数量占应纳入计划用水管理的城镇非居民用水单位数量的比例 | 技术指导水利局整理辖区内城镇非居民用水单位名录，确定应纳入计划用水管理的城镇非居民用水单位清单；收集整理开展计划用水的名录，收集下达的计划用水文件，指导水利局确定应纳入计划用水的单位，并指导下达用水计划，分析计划用水率是否达到100%；收集整理《韶关市非居民用水超定额超计划累进加价制度实施方案》等文件，指导区水利局实施韶关市非居民用水超定额超计划累进加价制度。 |
| 3 | 用水计量 | 农业灌溉用水计量率：农业灌溉用水计量水量占农业灌溉用水总量的比例 | 复核清查南雄市灌区名录，现场调研并复核农业灌区用水计量情况及计量水平；对渠首计量、取水设施耗电量需折算为计量水量，分析农业灌溉用水计量率是否达到60%的要求，提供分析计算材料。若农业用水计量率达不到60%，则需要增加农业用水计量装置的安装建设，满足达标要求。 |
|  |  | 工业用水计量率：工业用水计量水量与工业用水总量的比值 | 指导水利局收集南雄市所有工业企业用水计量情况，通过工信局收集工业企业名录，包括规上企业名录和规下企业名录，通过水利局、自来水供水公司收集所有工业企业2020-2021年用水量明细。 |
| 4 | 水价机制 | 推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，推进农业水权制度建设，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制 | 收集和整理南雄市农业水价综合改革情况，收集2020-2021年韶关市下达的农业水价综合改革任务，并通过县水利局、农业农村局收集整理2020-2021年任务完成情况相关材料，分析南雄市农业水价综合改革任务完成情况。 |
|  |  |  | 收集和整理有关农业水价精准补贴和节水奖励机制文件，协助制订南雄市农业水价精准补贴和节水奖励办法。 |
|  |  | 实行居民用水阶梯水价制度 | 整理南雄市城镇居民生活用水实行阶梯水价制度文件，分析居民用水阶梯水价落实情况；收集部分居民水价发票。 |
|  |  | 实行非居民用水超计划超定额累进加价制度 | 收集《广东省发展改革委广东省水利厅广东省住房和城乡建设厅关于全面推行和完善非居民用水超定额超计划累进加价制度的指导意见》（粤发改价格〔2015〕805号）以及韶关市相关非居民用水累进加价制度证明材料；收集部分非居民水价发票；收集整理超计划累进加价实施案例。 |
|  |  | 水资源费征缴 | 整理2020-2021年来南雄市有关水资源费的征收明细；统计分析2020-2021年南雄市水资源费征收量及涉及的取水量，并与水资源公报数据对比分析是否应收尽收；收集部分水资源费征收发票；核实在近两年上级部门水资源管理监督检查中，是否发现未足额征缴的情况。 |
| 5 | 节水“三同时”管理 | 新（改、扩）建建设项目执行节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度 | 收集南雄市本级负责监管执行的2020以来的新（改、扩）建建设项目目录清单；收集3-5个典型案例文件，包括新（改、扩）建建设项目执行节水设施与主体工程同时设计（设计报告及批复文件）、同时施工（施工设计及批复文件）、同时投产（竣工验收文件）证明文件；收集南雄市有关绿色建筑项目的节水相关的设计及说明；收集南雄市水资源论证、取水许可中的节水“三同时”要求文件，包括取水许可设施验收文件等；核实在近两年上级部门水资源管理监督检查中，是否发现未落实节水“三同时”制度的情况；提供节水“三同时”落实情况说明，并为整改提供技术指导。 |
| 6 | 节水载体建设 | 节水型企业建成率：重点用水行业节水型企业数量与重点用水行业企业总数的比值 | 收集南雄市月均取用水量超过1万立方米的重点用水行业（火电、钢铁、纺织染整、造纸、石油炼制、化石、食品等行业）企业名录；现场调研并选定需要创建的重点用水行业节水型企业名单，选取基础条件较好且经过简单改造达到创建要求的企业，开展节水型企业创建；提供节水型企业创建技术咨询；按照节水型企业评价标准帮助需要创建的企业整理有关节水型企业创建材料，并进行申报评审；开展水平衡测试工作，确保南雄市节水型企业建成率达到40%以上。 |
|  |  | 公共机构节水型单位建成率：公共机构节水型单位数量与公共机构总数的比值 | 收集南雄市县级机关和县直事业单位名录；根据名录筛选需要创建的单位，现场调研提出节水改造方案，并对各创建单位进行查漏补缺和节水改造，按照广东省公共机构节水型单位建设标准开展节水型单位创建，确保南雄市公共机构节水型单位建成率达到50%以上。 |
|  |  | 节水型居民小区建成率：节水型居民小区数量与居民小区总数的比值 | 调查和收集南雄市辖区内有物业公司统一管理、实行集中供水的城镇居民小区名录；根据名录筛选需要创建的小区，现场调研并提供节水型小区创建技术咨询；按照节水型小区创建评价标准帮助需要创建的小区整理有关节水型小区创建材料，并申报评审，确保南雄市节水型小区建成率达到15%以上。 |
| 7 | 供水管网漏损控制 | 公共供水管网漏损率：城镇公共供水总量和有效供水量之差与供水总量的比值 | 收集和整理2020-2021年南雄市城镇公共供水管网漏损率情况和有关证明材料，主要为各自来水公司的供水基层表数据，分析计算南雄市供水管网漏损率；根据《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016）对漏损率进行修正并提供详细的修订计算过程。 |
| 8 | 生活节水器具推广 | 全面推动公共场所、居民家庭使用生活节水器具 | 针对辖区内的公共场所和新建小区开展节水型用水器具抽查，其中新建小区指2010年后建成的小区，公共场所如：体育馆、游泳场、公园、图书馆、商场、车站、影剧院、宾馆、饭馆等；选出10个公共场所和10个新建居民小区开展节水器具抽查，抽查用水器具的型号、数量，现场调研拍照，收集有关证明材料，分析其是否满足节水器具要求，出具抽查报告；对不满足节水器具使用要求的公共场所和居民小区提出整改意见。 |
| 9 | 再生水利用 | 再生水利用率：经过处理并再次利用的污水量与污水总量的比值（指市政处理部分，不含企业内部循环利用部分） | 收集各个污水企业2020-2021年度污水处理情况，包括处理规模、年处理量、排放量和回用量情况，计算分析污水处理回用率；收集和分析污水企业退水水质检测情况；收集收纳水体水质现状；对于达不到目标的提出提标改造要求，以满足创建目标指标要求；提供再生水利用率技术分析文件。 |
| 10 | 社会节水意识 | 开展节水宣传教育活动 | 收集2020-2021年南雄市开展过的有关节水宣传活动报道、图片、文字等宣传材料；制作节水宣传材料（制作宣传海报、画册、知识手册等）及开展节水相关宣传活动，开展至少3次节水宣传活动、培训、讲座等。 |
|  |  | 公众具有明显的节水意识 | 制作调查问卷，可以采取电话、网络、现场发放问卷等方式进行公众节水意识调查，使70%以上的调查对象具有明显的节水意识；发放调查问卷500份以上。 |
| （三）加分项 |
| 1 |  | 节水标杆示范 | 整理区域内企业、公共机构、产品、灌区被评为国家级或省级水效领跑者或节水标杆单位（企业）名录，提供台账登记表及相关证明材料。 |
| 2 |  | 实行节水激励政策 | 清查并核实是否存在有对节水项目建设、节水技术推广等实行补贴或其他优惠等激励政策的制定及执行，拟定节水激励政策文件，主要包括节水奖励办法和农业水价精准补贴及节水奖励办法等节水奖励机制；收集由县财政发放的节水相关的制度文件及实施案例。 |
| 3 |  | 推广喷灌、微灌、管道输水等高效节水灌溉技术 | 调查南雄市推广喷灌、微灌、管道输水等高效节水灌溉技术情况，分析高效节水灌溉率是否在30%以上。 |

## （三）改造内容

1.选定需要创建的节水型公共机构名录，对不满足节水要求的公共机构进行节水技术改造；

2.选定需要创建的节水型居民小区名录，对小区公共场所部分不满足节水要求的开展节水技术改造；

3.开展农业计量设施建设，使农业计量率达到60%要求。

二、采购项目商务要求：

1.完成时间：2022年10月底前完成达标创建工作；2022年12月底前完成验收材料并向省水利厅申请验收。

2.地点：采购人指定地点。

3.付款方式：

本项目为财政资金支付，采购人承诺在财政资金到位后支付，未到位前不支付。

（1）签订合同后，采购人在收到发票后30日内向成交供应商支付合同总价的30%；

（2）成交供应商完成节水载体改造且所有载体通过验收，并提交相关成果材料，采购人向成交供应商支付合同总价的40%；

（3）成交供应商完成本项目所有工作，并提交通过所有验收后的最终相关成果材料后，采购人向成交供应商支付剩余的合同金额；

（4）每次按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、成交供应商均必须与中标人名称一致；

（5）付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

4.验收要求

（1）技术服务或者技术培训按满足节水型社会达标建设要求，采用现场查看、专家评审等方式  验收，由采购人或者第三方出具服务或者培训项目验收证明。

（2）根据广东省水利厅对县域节水型社会达标建设验收需要提交的材料清单编制南雄市县域节水型社会达标建设验收材料，并配合完成广东省水利厅的相关验收工作，确保南雄市县域达标建设实施内容满足《节水型社会评价标准》（试行）“总分85分以上认定为达到节水型社会标准”的要求，完成南雄市节水型社会达标建设。

（3）本服务项目的保证期为1年。在保证期内发现服务质量缺陷的，成交供应商应当负责返工或者采取补救措施。但因采购人使用、保管不当引起的问题除外。

第三部分

报 价 人 须 知

一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

2.  定义

2.1 “采购单位”是指：南雄市水务局。

2.2 “采购代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.3 “监管部门”是指：南雄市财政局。

2.4  “响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

2.5   合格的“响应供应商”是指：

2.5.1投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《投标人资格声明函》。

2.5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

2.5.3本项目的特定资格要求：

（1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。

（2）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件: 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3.  合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向成交供应商收取的成交服务费，参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>（计价格[2002]1980号）》文件规定执行。成交服务费不足5000元的，按5000元收取。

| 费 类 型 率 成交金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务成交金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7万元

二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

供应商资格条件、采购邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求和形式、磋商过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性磋商响应文件的编制

6.  竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的磋商响应文件及其与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3 竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7.  计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、磋商报价要求

8.  对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.  成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、磋商保证金：无需缴纳保证金。

六、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

11.1响应供应商应将《报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本  一  份和副本  二  份分别装订、密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。

11.2 竞争性磋商响应文件的封装袋正面应当标明：

（1）竞争性磋商项目编号；

（2）竞争性磋商项目名称；

（3）包（组）号及磋商货物、服务名称；

（4）响应供应商名全称；

（5）日期。

11.3响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

11.4 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

12.  竞争性磋商响应文件的递交

12.1所有竞争性磋商响应文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到（采购代理机构）。

12.2 迟交的竞争性磋商响应文件，按《政府采购法》的规定，（采购代理机构）将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时点之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

七、磋商的澄清或修改

13.  磋商文件的澄清

13.1 任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。（采购代理机构）将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，（采购代理机构）将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个报名的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

13.2 响应供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，（采购代理机构）将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

13.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

八、磋商、评审、成交

14.  磋商

14.1 磋商小组：

14.1.1磋商由（采购代理机构）依照采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组成员由技术、经济等方面的评审专家组成，专家人数及专业构成按政府采购规定确定。磋商小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

14.1.2 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

14.1.3磋商小组依法根据磋商文件的规定与响应供应商进行磋商及对磋商响应文件和最终磋商结果进行评审,并据此推荐3名成交候选人。

14.2   磋商程序：

14.2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。以随机抽签的形式对供应商进行磋商排序。

14.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

14.2.3磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

14.3   磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

15.   资格性和符合性评审

15.1  磋商小组根据《资格性审查表》和《符合性审查表》的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

（1）资格性审查；磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： （1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 （4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 （5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《投标人资格声明函》。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求： （1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） 。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |

注：1.磋商小组依法对供应商的资格进行审查。结论为合格的供应商进入符合性审查；

2.供应商分栏中填写“○”表示该项符合磋商文件要求，“×”表示该项不符合磋商文件要求；

3.结论栏中填写“通过”表示该供应商响应文件符合磋商文件要求，“不通过”表示该供应商响应文件不符合磋商文件要求。

（2）符合性审查；磋商小组对通过资格性审查的供应商进行符合性审查；

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按磋商文件要求提交响应函。 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 3 | 有效期为递交响应文件之日起90天。 |
| 4 | 磋商响应文件符合磋商文件规定要求签署、盖章。 |
| 5 | 磋商响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 6 | 未出现视为供应商串标投标所列的情形。 |
| 7 | 带★号条款满足磋商文件的要求。 |
| 8 | 没有其他未实质性响应文件要求的。 |
| 9 | 没有法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。 |

注：1.供应商分栏中填写“○”表示该项符合磋商文件要求，“×”表示该项不符合磋商文件要求；

2.结论栏中填写“通过”表示该供应商响应文件符合磋商文件要求，“不通过”表示该供应商响应文件不符合磋商文件要求；

3.结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数磋商小组成员的结论为“通过”则该供应商通过初步评审，否则不通过。

15.2 磋商小组对各供应商进行资格性审查、符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

15.3 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

15.4 磋商小组认为响应供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应。

15.5 按照财库〔2015〕124号“财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知”，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

16.  综合评审

16.1 评审方法采用综合评分法。

16.2 评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50 | 40 | 10 |

16.3 技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求的响应程度 | 10 | 完全满足磋商文件技术要求的得10分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 对项目的理解和认识 | 7 | 对项目的编制背景、项目必要性和可行性的理解认识深刻、准确得7分； 对项目的编制背景、项目必要性和可行性的理解认识较深刻、准确得5分； 对项目的编制背景、项目必要性和可行性缺乏理解和认识得3分； 对项目的编制背景、项目必要性和可行性不理解得1分； 不提供不得分。 |
| 3 | 项目技术思路 | 8 | 对项目思路、内容、重难点、技术路线具有整体把握，描述具体得8分； 对项目思路、内容、重难点、技术路线较具有整体把握，描述较具体得5分； 对项目思路、内容、重难点、技术路线缺乏整体把握和描述不具体得3分； 对项目思路、内容、重难点、技术路线没有整体把握和描述得1分； 不提供不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 6 | 对本项目进行具有全面调查分析，项目目标明确，组织的逻辑性、科学性、可操作性强，具体调查和评估内容的准确性高，调查结果对本项目的提升具有重要指导意义得6分； 对本项目进行具有较全面调查分析，项目目标较明确，组织的逻辑性、科学性、可操作性较强，具体调查和评估内容的准确性较高，调查结果对本项目的提升具有较重要指导意义得4分； 对本项目进行调查分析，项目的目标不明确，组织缺乏逻辑性、科学性、可操作性，具体调查和评估内容的准确性低，调查结果对本项目的提升缺乏重要指导意义得2分； 不提供不得分。 |
|  |  | 6 | 熟悉本项目基本工作流程、技术规范和方法得6分； 较熟悉本项目基本工作流程、技术规范和方法得4分； 对本项目基本工作流程、技术规范和方法缺乏熟悉得2分； 不提供不得分。 |
| 5 | 保障措施 | 6 | 具有完善的组织架构、人员工作安排和进度安排得6分； 具有较完善的组织架构、人员工作安排和进度安排得3分； 缺乏完善的组织架构、人员工作安排和进度安排得2分； 没有完善的组织架构、人员工作安排和进度安排得1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 7 | 针对本项目有合理、明晰的质量保证措施、工作预期的目标和成果提交标准得7分； 针对本项目有较合理、明晰的质量保证措施、工作预期的目标和成果提交标准得5分； 针对本项目缺乏合理、明晰的质量保证措施、工作预期的目标和成果提交标准得3分； 针对本项目没有合理、明晰的质量保证措施、工作预期的目标和成果提交标准得1分； 不提供不得分。 |

16.4 商务评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书 | 1 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，且都在有效期内的，全部提供得1分。 备注：以提供相关证书的复印件加盖投标人公章为准，不提供不得分。 |
| 2 | 同类业绩 | 8 | 1.2018年（含）以来投标人承担过县域节水型社会达标建设咨询服务项目的，每项得2分，最高6分； 2.2018年（含）以来投标人承担过节水型社会建设、相关节水方面的方案或规划编制工作的，每项得0.5分，最高1分； 3.2018年（含）以来投标人承担过水资源或其他水利相关的涉水调查项目，每项得0.5分，最高得1分。 注：以上业绩需提供合同复印件或委托书复印件，以合同或委托书签订日期为准，需提供相关证明文件复印件并盖章投标人公章，否则不计分。 |
| 3 | 综合实力 | 8 | 1.投标人拥有国家认定的省部级或以上工程技术研究中心（水利方面），得3分；市级工程技术研究中心（水利方面），得1分；最高得3分。 （提供研究中心实景照片以及国家政府部门认定的工程技术研究中心的书面材料复印件加盖公章，不提供不得分）。 2.投标人具有国家级检验检测机构资质认定证书的，得5分；具有省级检验检测机构资质认定证书的，得2分，其他不得分，最高得5分。 （提供试验场所实景照片以及国家级或省级检验检测机构资质认定证书复印件加盖公章，不提供不得分）。 |
|  |  | 6 | 1.投标人2018年1月1日至今获得省部级或以上科学技术奖（水利方面）的，一等奖每提供一项得1分，二等奖每提供一项得0.5分，三等奖每提供一项得0.2分，最高得4分。 2.投标人2018年1月1日至今获得省级以上工程咨询奖的，一等奖每提供一项得1分，二等奖每提供一项得0.5分，三等奖每提供一项得0.2分，最高得2分。 注：需提供获奖证书证明材料复印件，否则不得分。 |
| 4 | 本项目团队实力 | 6 | 项目负责人（本项最高得6分）： 1.具备水利类专业正高级职称（或同等级别）的得2分，具备水利类专业副高职称（或同等级别）的得1分，最高得2分； 2.具有注册咨询工程师证的得1分。 3.获得过省部级奖项（水利方面）的，每项得1分，最高得3分。 注：需提供证书证明材料复印件和本单位签订满6个月劳动合同复印件加盖公章证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 11 | 技术人员（项目负责人除外，本项最高得11分）拟派其他技术人员： 1.具备水利类正高职称（或同等级别）的，每提供1人得0.5分，最高2.5分； 2.具备水利类副高职称（或同等级别）的，每提供1人得0.2分，最高1分； 3.具备水利类副高（含）以上职称（或同等级别）和注册咨询工程师证资格证书的，每提供1人得1.5分，最高7.5分。 注：需提供证书证明材料复印件和本单位签订满6个月劳动合同复印件加盖公章证明材料，否则不得分。 |

磋商小组将依据磋商文件技术、商务要求逐条进行评审。

16.5   价格评审

16.5.1计算价格评分：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评审 | 10 | 各有效磋商供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷评审价）×10 |

16.5.2 评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术商务评分和价格评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

16.5.3最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

16.5.4核实价的确定：磋商小组对各供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

16.5.5 报价的错误修正原则

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）修正价后的价格作为核实价。

17.    政府采购政策落实

17.1   节能产品、环境标志产品价格扣除

17.1.1拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

17.1.2本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予 1 %的价格扣除。

17.1.3属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。

17.2   对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微 型企业， 监狱企业，残疾人 | 本项目服务全部为小型或微型企业承接 | 10% | 本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |
| 2 | 小型、微 型企业， 监狱企业，残疾人 | 投标供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上 | 3% | 本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标/成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、 法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |

17.3   价格扣除相关要求

17.3.1所称小型和微型企业应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

17.3.2符合中小企业扶持政策的投标供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标供应商提供由监狱管理局、戒 毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

17.4   中小企业扶持政策

17.4.1在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.5   评审价的确定：按16.5.3条款的原则校核修正后的价格为评审价。

18.    成交供应商的确定

18.1   磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

18.2   根据磋商小组的评标结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

19.    代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

九、   发布成交结果

20.    成交供应商确定后，采购单位将在政府采购监管机关指定的中国政府采购网、广东省政府采购网及广东盛远招标有限公司网站上发布成交公告，同时采购代理机构以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》，成交供应商应以书面形式回复，确认收到。

21.    《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

十、   质疑的提起与受理

22.    如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向（采购代理机构）提出质疑。（采购代理机构）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十一、 签订合同

23.    成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十二、 适用法律

24.   （采购人）、（采购代理机构）及响应供应商的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第四部分

合 同 书 格 式

（服务类）

项目编号：

采购项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

技 术 咨 询 合 同

项 目 名 称：    南雄市县域节水型社会达标建设项目

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签 订 时 间：

签 订 地 点：

有 效 期 限：

技 术 咨 询 合 同

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

通 讯 地 址：

电     话：

电 子 信 箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

通 讯 地 址：

电    话：                  传    真：

电 子 信 箱：

根据  南雄市县域节水型社会达标建设项目  （项目编号：   ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

#### 采购标的、数量

| 序号 | 采购标的 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南雄市县域节水型社会达标建设项目 | 1 |

#### 合同金额

合同金额为（大写）：                   元（￥__          __元）。

#### 服务内容

- 本项目主要技术内容是： 根据《节水型社会评价标准（试行）》完成南雄市节水型社会达标建设，满足广东省水利厅的验收要求,并通过所有验收。

- 拍摄宣传片，创建过程中跟踪拍摄并制作宣传片。

- 资料调研，根据《节水型社会评价标准（试行）》，对必备条件、评价指标和加分项指标的收集、整理和评估。

- 节水载体创建，包括节水型小区、水利机关、单位（企业）、学校的创建，机关、单位（企业）、学校的创建需要开展水平衡测试。

- 节水意识的提高，开展节水宣传活动，发放调查问卷，提高公众节水意识。

- 开展公共机构节水技术改造，根据需要对南雄市的部分机关单位开展节水技术改造。

- 验收资料的整编，按要求编制申请报告、节水型社会建设工作方案、自评分情况、逐项说明及支撑性材料、节水型社会建设工作总结。

#### 质量要求

#### 售后服务承诺

- 乙方为甲方提供验收后 1 年的免费维护服务，为甲方提供技术支持，保证甲方顺利运行系统。

- 对于电话方式无法解决的问题，乙方必须在 24 小时之内派人到甲方现场维护。

#### 甲方乙方的权利和义务

- 甲方的权利和义务

1.甲方有权对乙方服务工作进行督导，对于乙方不履行合同、不正确履行合同、不完全履行合同等行为，甲方有权要求乙方立即更正，并采取其他补救措施。

2.甲方应为乙方完成项目服务提供所需要的相关资料。

3.甲方应为乙方完成项目服务提供相关便利条件。

4.对乙方按期提交的报告和相关资料进行验收，验收不合格的，有权要求乙方予以修改，若乙方提供报告资料未符合甲方要求的，甲方有权拒绝支付合同款项；乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且不予支付合同款项，由此给甲方造成的一切损失须由乙方承担赔偿责任。

- 乙方的权利和义务

1.乙方有权要求甲方赔偿违约而造成乙方损失的权利。

2.按照本合同的要求、项目进度及质量需求完成本项目任务。

3.定期向甲方汇报各阶段的工作进展和情况，对甲方提出的调整和修改意见，乙方应及时回应并进行相应的调整和修改。对无法调整或修改的，应及时向甲方说明理由。

4.本合同终止后，乙方须按合同要求向甲方移交全部服务档案资料等。

5.乙方需保证本项目提供给甲方的所有文件资料的准确性、有效性、真实性。

#### 履行期限及地点：

- 履行期限：

1.2022年10月底前完成节水载体创建工作；

2.2022年11月底前完成南雄市县域节水型社会达标建设材料的创建、申报工作；

3.2022年12月底前完成南雄市县域节水型社会达标建设创建验收工作。

- 履行地点：

韶关市南雄市。

#### 付款方式：

#### 本项目为财政资金支付，采购人承诺在财政资金到位后支付，未到位前不支付。

1.	签订合同后，甲方在收到发票后30日内向乙方支付合同总价的30%。

2.乙方完成节水载体改造且所有载体通过验收，并提交相关成果材料，甲方向乙方支付合同总价的40%。

3.	乙方完成本项目所有工作，并提交通过所有验收后的最终相关成果材料后，甲方向乙方支付剩余的合同金额。

#### 4.每次按合同支付款项前，乙方应向甲方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、乙方均必须与中标人名称一致。

#### 验收要求：

- 技术服务或者技术培训按  满足节水型社会达标建设要求  ，采用  现场查看、专家评审等方式  验收，由  甲方或者第三方  出具服务或者培训项目验收证明。

- 根据广东省水利厅对县域节水型社会达标建设验收需要提交的材料清单编制南雄市县域节水型社会达标建设验收材料，并配合完成广东省水利厅的相关验收工作，确保完成南雄市县域节水型社会达标建设。

- 本合同服务项目的保证期为  1年  。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。

#### 知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

#### 保密

- 项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

#### 违约责任与赔偿损失

- 乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

#### 争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

#### 其它

- 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

#### 合同生效

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 合同壹式 拾 份，其中甲乙双方各执 肆 份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门 壹 份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：韶关市南雄市

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

响 应 文 件

□报价一览表

□正本

□副本

项目编号：

采购项目名称：

响应供应商名称：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

1.1资格性自查表

| 序号 | 资格性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： （1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 （4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 （5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《投标人资格声明函》。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 3 | 本项目的特定资格要求： （1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。 （2）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件: 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应供应商！在对应的□打“√”。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.2符合性自查表

| 序号 | 符合性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按磋商文件要求提交响应函。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 3 | 有效期为递交响应文件之日起90天。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 4 | 磋商响应文件符合磋商文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 5 | 磋商响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 6 | 未出现视为供应商串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 7 | 带★号条款满足磋商文件的要求。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 8 | 没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 9 | 没有法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.3评审项目响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件 第（ ）页 |

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格性文件

2.1响应函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方采购项目名称（项目编号) 项目的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本_一_份，副本 二 份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2.磋商有效期为递交响应文件之日起  90 天，成交供应商磋商有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方同意按磋商文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

响应供应商名称(公章)

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人/授权代表）代表签字：

开户银行：

账号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与南雄市县域节水型社会达标建设项目的投标/磋商响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，投标有效期为递交响应文件之日起90天。

6.投标/磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3投标人资格声明函

致：广东盛远招标有限公司：

关于贵方采购项目名称:____________项目编号：        包(组)号：            ）磋商邀请，本签字人愿意参加磋商响应，提供磋商文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明。

注：本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2.3.1相关证明文件

1.营业执照副本（复印件加盖公章）；

2.财务状况报告（提供2020或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明复印件加盖公章）；

3.缴纳社会保障资金相关证明文件（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

4.完税证明或单位缴纳税收证明（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；如依法免税的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

5.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面加盖公章）。

…………

注：各供应商应按照磋商文件中第3页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效响应。（相关证明文件附后）

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

三、商务部分

3.1响应供应商概况

1.响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：（1）文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

（2）图片描述：经营场所、主要经营项目等。

（3）如响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 响应供应商情况 | 单位名称： 注册资本： 法定代表人： 代理产品： 网址： | Name: Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3.同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成的项目。响应供应商必须提供合同或中标通知书复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

4.响应供应商目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

5.其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.2规章管理制度一览表（可选）

（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等，提供附复印件并加盖公章)

| 序 号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.3商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 磋商有效期：报价有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于 90 天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 10 | 其它商务条款偏离说明： |

注：1.对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.4拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：必须在响应文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的复印件。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

四、技术部分

4.1技术需求响应表

| 序号 | 磋商技术要求 | 报价实际参数 (响应供应商应按报价服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.响应供应商必须对应磋商文件“采购项目技术参数及要求”的内容逐响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。

2.响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2 专业人员的时间计划表

【说明】就本项目所派团队各人员的进驻时间、工作明细时间、工作量等进行安排。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.3  组织实施方案

响应供应商应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为响应供应商履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1.对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2.针对本项目的组织实施方案

3.进度计划和保证项目完成的具体措施

4.项目整体验收计划

5.培训计划

6.响应供应商认为必要的其它内容。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.4中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划分标准以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为准。

（3）采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.5残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__      ____单位的____     __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

五、价格部分

5.1报价一览表

采购项目名称：

项目编号：

| 报价项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目费用 |  |  |
| 各种税费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |  |
| 备注：详细内容见《报价明细表》。 |

注：1、响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封内。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.2报价明细表（参考）

采购项目名称：

项目编号：

| 一、服务量详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 所需工时（人日） | 单价 （元/人日） | 合计（元） | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、货物、设备及材料类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。

2、如果不提供投标明细报价将视为没有实质性相应磋商文件。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.3节能、环保产品报价明细表

采购项目名称:____________

项目编号：

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占总报价 % |

注：1.各供应商所投产品属于财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品报价明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2.上表内行数不够的自行添加。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

询问函、质疑函、投诉书范本

说明：本部分格式为响应供应商提交询问函、质疑函、投诉书时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函范本

广东盛远招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：                                        .

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）